KAVÁRNA – SKLAD

Bc. Tomáš Dvořák

Bc. Šimon Hrdý

Bc. Antonín Pecka

# 1. Vymezení firmy (5 bodů)

## 1.1 Popis firmy

Projekt se týká malé městské kavárny s jednou provozovnou ve větším krajském městě. Hlavní činností podniku je příprava a prodej kávových nápojů a drobného občerstvení. Nabídka zahrnuje espresso, cappuccino, filtrovanou kávu, sezónní nápoje, balená kávová zrna pro domácí přípravu, dezerty a sendviče. Kavárna odebírá kávu od dvou lokálních pražíren a objednává různé druhy zrn s odlišným profilem chuti a datem pražení.

Součástí provozu je menší sklad umístěný v zázemí kavárny. Ve skladu jsou uchovávány:

- kávová zrna (různé druhy a šarže),

- mléčné a rostlinné alternativy,

- trvanlivé suroviny.

Evidence zásob je vedena částečně v pokladním systému a částečně v tabulce (Excel). Data o expiraci kávových zrn a dalších surovin nejsou systematicky sledována v jednom centrálním systému. Kontrola probíhá vizuálně při příjmu zboží nebo namátkově během provozu.

Objednávky surovin zajišťuje provozní manažer na základě zkušenosti a aktuálního odhadu spotřeby. Neexistuje automatizovaný systém, který by vyhodnocoval historická prodejní data a na jejich základě doporučoval množství nákupu.

Kavárna působí na konkurenčním trhu, kde se nachází několik dalších nezávislých kaváren a také pobočky větších řetězců (např. Starbucks nebo CrossCafe). Konkurence je silná především v oblasti ceny, kvality surovin a zákaznické zkušenosti.

Zákazníci kavárny jsou převážně studenti, zaměstnanci okolních kanceláří a pravidelní místní návštěvníci. Podnik nemá e-shop ani propracovaný věrnostní systém. IT infrastruktura je tvořena pokladním systémem, jedním počítačem v zázemí a běžnou internetovou konektivitou.

## 1.2 Problémy, příležitosti a požadované změny

### Identifikované problémy

- Nekontrolovaná expirace kávových zrn
Kávová zrna mají optimální dobu spotřeby přibližně 4–8 týdnů od data pražení. V současnosti není vedena systematická evidence šarží ani jejich stáří. V praxi se může stát, že se používá novější dodávka, zatímco starší balení zůstává ve skladu. Výsledkem je zhoršení chuti nápoje nebo nutnost vyřazení části zásob.

- Neexistence principu řízené spotřeby (FIFO/FEFO)
Personál nemá jasně definovaný postup, které zásoby mají být spotřebovány jako první. Rozhodování probíhá intuitivně podle umístění balení ve skladu. To zvyšuje riziko plýtvání.

- Objednávky založené na odhadu
Provozní manažer objednává zboží podle zkušenosti a aktuálního pocitu z vytížení kavárny. Nevyužívají se historická data o prodeji jednotlivých typů kávy. V období výkyvů (např. zkouškové období, prázdniny) dochází buď k nadzásobení, nebo naopak k nedostatku zboží.

- Oddělené systémy
Pokladní systém eviduje prodeje, ale není propojen se skladovou evidencí. Neexistuje automatický přepočet skladových zásob podle skutečné spotřeby.

- Omezená přehlednost zásob
Vedení nemá v reálném čase přehled o:

- aktuálním množství jednotlivých druhů zrn,

- průměrné denní spotřebě,

- hodnotě zásob ve skladu,

- potenciálním riziku expirace.

### Příležitosti

- Zavedení elektronického skladového systému
Implementací jednoduchého IT řešení lze dosáhnout:

- evidence jednotlivých šarží kávových zrn,

- automatického sledování data pražení a doporučené doby spotřeby,

- upozornění na blížící se expiraci,

- doporučení pořadí spotřeby (FEFO princip).

- Propojení prodejních dat se skladem

Integrace pokladního systému se skladovým modulem umožní automatické odepisování zásob podle prodaných nápojů. Systém může pracovat s recepturami (např. 18 g zrn na jedno espresso) a přesněji vyhodnocovat reálnou spotřebu.

- Optimalizace nákupu
 Na základě historických dat lze vypočítat:

- průměrnou denní spotřebu,

- sezónní výkyvy,

- optimální objednací množství,

- bezpečnostní zásobu.

- Snížení plýtvání a nákladů
Lepší kontrola expirací a plánování nákupu může snížit ztráty ze znehodnocených surovin. U malého podniku může i několik procent úspory znamenat významný dopad na ziskovost.

- Zvýšení kvality a konzistence
Používání čerstvých zrn ve správném pořadí zlepší stabilitu kvality nápojů, což má přímý vliv na spokojenost zákazníků.

### Požadované změny

- Zavedení centralizovaného systému pro evidenci skladových zásob a šarží.

- Digitalizace procesu příjmu zboží (zadání data pražení, množství, dodavatele).

- Nastavení pravidel spotřeby (FEFO).

- Propojení pokladního systému se skladovou evidencí.

- Zavedení reportingu pro vedení (spotřeba, hodnota skladu, riziko expirace).

- Zaškolení personálu a úprava pracovních postupů.

### Omezení a podmínky

- Personál nemá pokročilé IT znalosti, systém musí být jednoduchý.

- Implementace musí proběhnout bez výrazného omezení provozu kavárny.

- Systém musí být škálovatelný pro případ budoucího rozšíření (např. druhá pobočka).

# 2. Podniková architektura (20 bodů)

## 2.1 Vision

### Stakeholder view

- Na základě identifikovaných problémů a požadavků zainteresovaných stran byl vytvořen strategický pohled, který definuje hlavní cíle podniku, strategické iniciativy a potřebné schopnosti pro jejich dosažení.

- Hlavními hnacími silami změny (drivers) jsou především neefektivní správa skladových zásob, manuální procesy a nepřesné plánování objednávek. Tyto faktory vedou ke zvýšenému plýtvání surovinami, kolísání kvality produktů a neoptimálním nákladům.

- Na základě těchto driverů byly definovány následující strategické cíle (goals):

  - snížení plýtvání surovinami,

  - zlepšení kvality a konzistence produktů,

  - zefektivnění objednávání zásob.

- Tyto cíle přispívají k naplnění hlavního strategického cíle podniku, kterým je zvýšení ziskovosti.

Obrázek 1 - Stakeholder view

### Strategy view

K dosažení těchto cílů byly navrženy konkrétní strategické iniciativy (courses of action):

- implementace principu FEFO (First Expired, First Out) pro řízení spotřeby zásob,

- zavedení centralizovaného skladového informačního systému,

- využití prediktivní analýzy pro plánování objednávek na základě historických prodejních dat.

Realizace těchto iniciativ vyžaduje rozvoj klíčových schopností podniku (capabilities), mezi které patří:

- evidence skladových zásob,

- evidence šarží a expirací,

- automatický odpis zásob na základě prodeje,

- plánování objednávek a analýza spotřeby.

Navržený strategický přístup umožní podniku lépe řídit skladové zásoby, snížit ztráty způsobené expirací surovin a zefektivnit rozhodování při objednávání, což se pozitivně projeví na kvalitě služeb i celkové ziskovosti podniku.

Obrázek 2 - Strategy view

### Capability view

Tento pohled definuje klíčové schopnosti, které musí kavárna rozvinout pro naplnění strategických cílů a eliminaci identifikovaných problémů:

- Evidence skladových zásob a expirací: Schopnost systémově sledovat aktuální stavy surovin, konkrétní šarže a data pražení. Tato schopnost přímo řeší problém s neřízenou expirací kávových zrn.

- Automatizace odpisů: Schopnost automaticky odepisovat suroviny ze skladu na základě realizovaných prodejů a definovaných receptur. Tím se eliminuje potřeba manuálního přepočtu zásob a chybovost v evidenci.

- Analytické plánování objednávek: Schopnost vyhodnocovat historická prodejní data pro přesné stanovení objednacího množství a bezpečnostních zásob. To nahrazuje dosavadní objednávání založené na odhadu a pocitech.

- Manažerský reporting: Schopnost generovat v reálném čase přehledy o hodnotě skladu, průměrné spotřebě a rizicích expirace. Tato schopnost poskytuje vedení data nezbytná pro efektivní rozhodování.

Obrázek 3 - Capability view

## 2.2 Baseline and Target Architecture

Výchozí architektura (Baseline Architecture) Výchozí stav kavárny je charakterizován vysokým podílem manuální práce a oddělenými systémy, což vede k neefektivitě a plýtvání:

- Business vrstva: Procesy příjmu a evidence zboží probíhají převážně manuálně. Kontrola expirace probíhá pouze vizuálně při příjmu nebo namátkově během provozu. Personál nemá definovaný postup spotřeby zásob a neřídí se principy FIFO/FEFO. Provozní manažer realizuje objednávky intuitivně na základě odhadů, nikoliv na základě reálných dat.

Obrázek 4 - Baseline business view

- Aplikační vrstva: Architektura aplikací je roztříštěná. Podnik využívá pokladní systém pro evidenci prodejů a oddělenou excelovou tabulku pro částečnou evidenci zásob. Tyto systémy nejsou nijak propojeny. Neexistuje žádný centrální systém pro sledování dat expirace.

Obrázek 5 - Baseline application view

- Technologická vrstva: IT infrastruktura je velmi základní. Skládá se z jednoho počítače umístěného v zázemí, pokladního systému (terminálu) na baru a běžného internetového připojení.

Obrázek 6 - Baseline infrastructure view

Cílová architektura (Target Architecture) Cílový stav se zaměřuje na integraci, automatizaci a využití dat pro podporu rozhodování, přičemž respektuje požadavek na jednoduchost pro personál:

- Business vrstva: Zavedení standardizovaného procesu řízené spotřeby podle principu FEFO. Procesy příjmu zboží budou plně digitalizovány, včetně evidence data pražení a dodavatele. Objednávkový proces bude optimalizován na základě historických dat a prediktivních výpočtů denní spotřeby.

Obrázek 7 - Target business architecture

- Aplikační vrstva: Zavedení centralizovaného skladového systému, který bude prostřednictvím API přímo propojen se stávajícím pokladním systémem. Toto propojení zajistí automatický odpis zásob na základě prodaných nápojů a receptur. Systém bude obsahovat manažerský reporting pro sledování hodnoty skladu a rizika expirace.

Obrázek 8 - Target application view

- Technologická vrstva: Stávající hardwarová infrastruktura zůstane zachována a bude plně využita. Nový skladový systém bude implementován jako cloudová služba (SaaS) dostupná z existujícího počítače a případně z tabletů či mobilních zařízení, což zajistí škálovatelnost pro případ budoucího rozšíření bez nutnosti investic do vlastních serverů.

Obrázek 9 - Target infrastructure view

## 2.3 Migration

Přechod (migration view) z výchozí do cílové architektury bude realizován postupně, aby nedošlo k výraznému omezení běžného provozu kavárny. Transformace je rozdělena do tří hlavních fází (Phases) tvořených konkrétními pracovními balíčky (Workpackages).

### Fáze 1: Analýza a výběr řešení

- Workpackage 1.1: Sběr detailních požadavků a mapování současných receptur.

- Workpackage 1.2: Průzkum trhu s cloudovými skladovými systémy (SaaS) a výběr nejvhodnějšího dodavatele umožňujícího integraci s pokladnou.

- Deliverable: Analytická zpráva a Výběrový protokol řešení.

### Fáze 2: Implementace a integrace systémů

- Workpackage 2.1: Nasazení cloudového systému a nahrání kmenových dat (dodavatelé, suroviny, suroviny).

- Workpackage 2.2: Propojení pokladního systému se skladovou evidencí a testování automatického odepisování.

- Deliverable: Funkční a zaintegrovaný informační systém, Protokol o testování.

### Fáze 3: Transformace procesů a nasazení

- Workpackage 3.1: Zaškolení personálu pro práci v novém systému a seznámení s úpravou pracovních postupů (pravidla FEFO).

- Workpackage 3.2: Fyzická inventura skladu a překlopení reálných stavů do nového systému, zahájení ostrého provozu.

- Deliverable: Proškolený personál, Předávací protokol o zahájení ostrého provozu.

Obrázek 10 - Migration view

# 3. Implementace (8 bodů)

## 3.1 Plán prací – pracovní balíčky, výstupy a milníky

Projekt je naplánován na dobu 6 týdnů s ohledem na velikost podniku.

### Milníky projektu:

- M1 (Konec Týdne 2): Vybráno a schváleno softwarové řešení.

- M2 (Konec Týdne 4): Systém je plně integrován a otestován.

- M3 (Konec Týdne 6): Dokončeno školení personálu, systém je v ostrém provozu.

### Ganttův diagram

| ID | Pracovní balíček / Úkol | Odpovědnost | Týden 1 | Týden 2 | Týden 3 | Týden 4 | Týden 5 | Týden 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze 1 | Analýza a výběr řešení |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sběr požadavků a mapování receptur | Projektový manažer |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Průzkum trhu a výběr dodavatele | Projektový manažer |  |  |  |  |  |  |
| M1 | MILNÍK: Vybráno a schváleno řešení | Vedení |  |  |  |  |  |  |
| Fáze 2 | Implementace a integrace systémů |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Nasazení cloudového systému a import dat | IT Analytik |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Propojení POS se skladem a testování | IT Analytik |  |  |  |  |  |  |
| M2 | MILNÍK: Systém integrován a otestován | IT Analytik |  |  |  |  |  |  |
| Fáze 3 | Transformace procesů a nasazení |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Zaškolení personálu a FEFO metodika | Provozní manažer |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Inventura a zahájení ostrého provozu | Projektový manažer |  |  |  |  |  |  |
| M3 | MILNÍK: Systém v ostrém provozu | Všichni |  |  |  |  |  |  |
| Legenda: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardní úkol (Workpackage) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Milník projektu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trvání celé fáze |  |  |  |  |  |  |  |

### Tabulka výstupů (Deliverables):

| ID | Název výstupu | Odpovědnost | Termín dodání |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Výběrový protokol řešení | Projektový manažer | Týden 2 |
| D2 | Zaintegrovaný IS s pokladnou | IT Analytik | Týden 4 |
| D3 | Uživatelská příručka a metodika FEFO | Provozní manažer | Týden 5 |
| D4 | Protokol o zaškolení a spuštění | Projektový manažer | Týden 6 |

## 3.2 Rozpočet

Vzhledem k požadavku na minimalizaci nákladů bude systém řešen cloudovou (SaaS) variantou. Tým tvoří 3 klíčoví pracovníci.

### Personální a osobní náklady:

- Projektový manažer (1 pracovník, 40 hodin, 500 Kč/h) = 20 000 Kč

- IT analytik / Integrátor (1 pracovník, 30 hodin, 700 Kč/h) = 21 000 Kč

- Provozní manažer – interní alokace (1 pracovník, 20 hodin, 400 Kč/h) = 8 000 Kč

- Celkem personální náklady: 49 000 Kč

### Ostatní položky rozpočtu:

- SaaS licence skladového systému (předplatné na 1 rok) = 12 000 Kč

- Jednorázový poplatek dodavateli POS za aktivaci API rozhraní = 5 000 Kč

- Rezerva na nečekané výdaje (10 %) = 6 600 Kč

- Celkový rozpočet projektu: 72 600 Kč

### Porovnání rozpočtu s očekávanými výsledky (outcomes):

Investice ve výši 72 600 Kč je vysoce návratná v horizontu prvního roku provozu. Zavedením systému a principu FEFO dojde k prokazatelnému snížení ztrát ze znehodnocených surovin. U malého podniku se úspora několika procent z objemu nákupu kávy a zamezení plýtvání promítne v přímém dopadu na ziskovost. Neméně důležitá je garance čerstvosti, která zvýší spokojenost zákazníků na vysoce konkurenčním trhu.

# 4. About the project (2 body)

Tento projekt PRI1 zpracovala skupina tří studentů. Tým pracoval agilně se sdílenou odpovědností.

### Rozložení prací

- Bc. Tomáš Dvořák: Odpovědný za návrh podnikové architektury (Business, Application, Technology vrstva), modelování ArchiMate pohledů v Enterprise Architect. Odpracováno: 15 hodin.

- Bc. Šimon Hrdý: Odpovědný za sběr požadavků z případové studie, specifikaci problémů, příležitostí a definování migračního plánu (Migration view). Odpracováno: 12 hodin.

- Bc. Antonín Pecka: Odpovědný za implementační fázi, harmonogram prací, kalkulaci rozpočtu a finální kompletaci a formátování dokumentu MS Word a vytvoření materiálů pro prezentaci. Odpracováno: 10 hodin.

### Využití pomocných technologií

Pro generování a formulaci inovačních příležitostí a pro optimalizaci textu byl využit systém ChatGPT (model na bázi GPT-4), Gemini a Claude. Systémy byly použity především jako oponentura navržené technologické vrstvy a pro rozpad migračního plánu na dílčí pracovní balíčky.

Použité prompty (příklady):

- "Pomoz mi odhadnout reálný harmonogram v týdnech pro nasazení cloudového skladového systému v provozu, který nesmí být přerušen."

- „Zkontroluj, jestli obsah projektu obsahuje vše potřebné dle zadání“